PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico Fundep - Gestão 2026 a 2030

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Implementar Agentes de IA na Gestão de Projetos Ponta a Ponta. |
| RESPONSÁVEL | Gerente de TI - André Vinícius de Oliveira |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial. |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Julho de 2026 a março de 2028 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico. |
| VERSÃO | 0.5 |

JUSTIFICATIVA

O crescimento da dependência tecnológica e da complexidade das demandas expõe fragilidades como fragmentação de sistemas, controles manuais (planilhas, e-mails) e variações informais entre áreas, comprometendo a rastreabilidade e a eficiência. A modernização tecnológica é essencial para sustentar a operação, padronizar processos críticos e assegurar qualidade e previsibilidade.

Este plano de ação organiza, ao longo do quadriênio 2026-2029, a consolidação de uma plataforma corporativa única, a ampliação da automação e do uso de inteligência artificial, a garantia de alta disponibilidade dos sistemas e a eliminação progressiva de controles paralelos, com acompanhamento sistemático de prazos, responsáveis e indicadores.

Esta ação responde ao diagnóstico institucional elaborado pelos gerentes da Fundep. Relacionam-se a ela os seguintes itens da matriz FOFA, das fortalezas e dos problemas mapeados, identificados pela numeração de origem:

Forças

•	(101) Excelência na gestão administrativa e financeira de projetos.

•	(103) Benchmarking nacional em excelência operacional no setor de fundações.

•	(109) Capital humano altamente qualificado e multidisciplinar.

•	(111) Vantagem competitiva em soluções de TI proprietárias.

•	(114) Incentivo da Alta Direção ao uso de IA e automação.

•	(110) Gestão tecnológica e de informações integrada e adaptável.

•	(122) Orientação a dados (Business Intelligence).

Fraquezas

•	(311) Confiabilidade dos dados financeiros e extratos.

•	(313) Ausência de gestão de processos.

•	(320) Mudanças de processos de forma setorizada.

•	(332) Deficiência de processos e controles manuais.

•	(319) Ausência de sistemas para suporte às atividades de algumas áreas.

•	(333) Sistema ERP com deficiências.

•	(328) Processos de trabalho fragmentados.

•	(325) Falta de integração de indicadores financeiros de ponta a ponta.

•	(304) Manutenção da qualidade dos serviços diante de turnovers.

•	(315) Dependência de pessoas específicas para processos críticos.

•	(317) Segurança da informação e proteção de dados deficientes.

•	(327) Decisões não baseadas em dados.

•	(316) Falta de atendimento integral à LGPD.

•	(323) Falta de cultura de gestão do conhecimento.

•	(331) Falta de integração dos fluxos de documentos.

•	(342) Falta de direcionamento para as mudanças e inovações.

•	(338) Avanço tecnológico mais rápido que a capacidade de adaptação interna.

Oportunidades

•	(221) Novo Sistema Financiado Externamente.

•	(206) Tecnologias digitais de Inteligência Artificial emergentes aplicadas a processos.

•	(220) Parcerias estratégicas com outras fundações de apoio.

Ameaças

•	(409) Escassez de mão de obra qualificada.

•	(407) Exigências crescentes de órgãos de controle, aumentando a complexidade operacional.

Fortalezas

•	(2102) Capacidade técnica operacional para atender demandas da UFMG de diferentes naturezas.

•	(6101) Referência e pioneirismo técnico em tecnologias digitais em gestão e atividades entre as Fundações de Apoio.

•	(6102) Constante evolução da fronteira tecnológica para tecnologias digitais, possibilitando aumento da eficiência operacional.

Problemas

•	(2201) Fraca integração entre equipes na gestão ponta a ponta de projetos.

•	(2202) Despadronização das operações gerais na Fundep.

•	(2203) Gestão de risco não estruturada para ampliar a segurança da tomada de decisão.

•	(4203) Dependência de pessoas de referência.

•	(6201) Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados.

•	(6202) As necessidades técnicas digitais e de segurança são subestimadas comparadas às vontades dos usuários.

ATIVIDADES

01. Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial

Adoção de agentes de inteligência artificial para apoiar processos operacionais, reduzindo o tempo médio de execução. Período de julho de 2026 a março de 2028.

Indicador: redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por inteligência artificial até 2029, tomando como base o período anterior à implementação.

Investimento total de R$ 315.000,00 no período de julho de 2026 a março de 2028, integralmente alocado nos custos de desenvolvimento detalhados na alínea b). A alínea a) não tem custo próprio.

a)	Investigar e implementar agentes de inteligência artificial nos processos operacionais.

Levantamento dos processos operacionais da Fundep para identificar aqueles em que um agente de inteligência artificial é a solução adequada, seguido da implementação dos agentes nos processos selecionados, com apuração do tempo de execução antes e depois da adoção.

b)	Desenvolvimento dos agentes de inteligência artificial.

Construção dos agentes selecionados na alínea anterior, com equipe contratada, ambiente de execução em nuvem e ferramentas de inteligência artificial de terceiros. Os custos previstos são:

•	Equipamentos para a equipe contratada: R$ 42.000,00, em aquisição única no início do projeto.

•	Uso de ambiente em nuvem para executar as aplicações: R$ 5.000,00 por mês, do início ao fim do projeto.

•	Uso de inteligência artificial de terceiros: R$ 5.000,00 por mês, do início ao fim do projeto.

•	Agente de inteligência artificial de terceiro para auxiliar no desenvolvimento: R$ 3.000,00 por mês, do início ao fim do projeto.

Os três custos mensais somam R$ 13.000,00 por mês. Nos 21 meses do período (julho de 2026 a março de 2028), o custeio mensal chega a R$ 273.000,00 que, acrescidos dos R$ 42.000,00 de equipamentos da equipe contratada, resultam em R$ 315.000,00.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | REDUZIR O TEMPO OPERACIONAL COM AGENTES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por IA | jul/26 | mar/28 | Walmir Caminhas - Diretor de TI |
| 01.a | Investigar e implementar agentes de inteligência artificial nos processos operacionais em que essa é a solução adequada. | Processos identificados e agentes implementados, com redução do tempo médio de execução. | jul/26 | mar/28 | Walmir Caminhas - Diretor de TI |
| 01.b | Desenvolver os agentes de inteligência artificial, com equipe contratada, ambiente de execução em nuvem e ferramentas de inteligência artificial de terceiros. | Agentes desenvolvidos e em operação nos processos selecionados. | jul/26 | mar/28 | Walmir Caminhas - Diretor de TI |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Atividade posicionada nos trimestres correspondentes ao seu início e ao seu término, com os valores agrupados por ano. A alínea a) não tem custo próprio. A alínea b) concentra todo o investimento: R$ 42.000,00 de equipamentos para a equipe contratada, em 2026, mais R$ 13.000,00 por mês de ambiente em nuvem, uso de inteligência artificial de terceiros e agente de terceiro de apoio ao desenvolvimento, distribuídos pelos 21 meses do período. O valor de 2028 corresponde ao 1º trimestre, quando a atividade se encerra.

|  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade |  | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri |
| 01 - Reduzir o tempo operacional com agentes de IA |  | R$ 120.000,00 |  | R$ 156.000,00 |  |  |  | R$ 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Investigar e implementar agentes de IA nos processos | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Desenvolver os agentes de IA (equipe, nuvem e IA de terceiros) | R$ 120.000,00 |  | R$ 156.000,00 |  |  |  | R$ 39.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | R$ 315.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Link para planilha com modelo de orçamento (baixar e editar na sua máquina, não editar o arquivo online): PE 26-30 - PPA - Modelo cronograma fisico-financeiro.xlsx